

**PLANO DE ENSINO**

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

**1. IDENTIFICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CURSO: Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos** | | | | |
| **DISCIPLINA: Gerenciamento dos Custos** | | | | |
| **PROFESSOR (ES): José Valmir Spindola Correia Junior** | | | | |
| **PERÍODO** | **CARGA HORÁRIA** | | | |
| TEÓRICA | **PRÁTICA** | **NÃO PRESENCIAL** | **TOTAL** |
| **28/09/2013 e 05/10/2013** | **15** | **5** | **00** | **20** |

**2. EMENTA**

|  |
| --- |
| **Ferramentas e técnicas para o planejamento, a estimativa, orçamentação, controle dos custos e processos de gerência de custo.** |

**3. OBJETIVOS**

3.1 OBJETIVO GERAL

|  |
| --- |
| **Objetiva apresentar conceitos, metodologias e melhores práticas em gerenciamento de projetos conforme preconizado pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute – PMI).** |

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

|  |
| --- |
| **Os objetivos da disciplina é apresentar os processos, ferramentas e técnicas, além de melhores práticas sobre o gerenciamento dos Custos nos mais variados projetos.** |

**4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

|  |
| --- |
| **- Apresentação e introdução da disciplina**  **- A Importância de Gerenciar Custos**  **- Fatores que podem influenciar nos Custos**  **- Porque os projetos Falham?**  **- Os Processos de Gerenciamento dos Custos**  **- Planejar o Gerenciamento do Projeto**  **- Estimar os Custos do Projeto**  **- Determinar o Orçamento do Projeto**  **- Controlar os Custos do Projeto**  **- Gerenciamento do Valor Agregado (GVA)**  **- Variações de GVA**  **- Previsões com GVA**  **- Exercícios de GVA**  **- Apresentação dos trabalhos** |

**5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS**

|  |
| --- |
| **Apresentação do conteúdo através de aulas expositivas, participação dos alunos em atividades práticas em grupo, aplicação de simulados sobre o conteúdo abordado.** |

**6. ATIVIDADES DISCENTES**

|  |
| --- |
| **Participação dos alunos sobre os temas abordados na disciplina, uso de exemplos práticos vivenciados pelos alunos e estudos de caso. Atividades práticas em sala de aula sobre os temas da disciplina, debates e aplicação de prova.** |

**7. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO**

|  |
| --- |
| **Será utilizado 02 parâmetros para a avaliação dos alunos, dentre os quais:**  **- Freqüência em sala de aula,**  **- Entrega dos trabalhos práticos desenvolvidos em sala**  **A nota final será o resultado de uma média pondera dos parâmetros apresentados cujos pesos são respectivamente 4 e 6.** |

**8. ATIVIDADES INTEGRADAS À EXTENSÃO (CASO EXISTAM)**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**9. ATIVIDADES INTEGRADAS À PESQUISA (CASO EXISTAM)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**10. ATIVIDADES INTEGRADAS À GRADUAÇÃO (CASO EXISTAM)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**11. BIBLIOGRAFIA**

11.1 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

|  |
| --- |
| **Barcaui, Andre B. Gerenciamento do Tempo em Projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2006.**  **Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 8 ed. Wiley: Harold Kerzner, 2003.**  **PMP: Project Management Professional Study Guide. 3 ed. Kim Heldman, 2005, Sybex.**  **A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5 ed. (PMBOK Guides), PMI, 2012.** |

11.2 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

|  |
| --- |
| **Use a Cabeça PMP – 2ª Edição 2011** |
|  |
|  |